Bestyrelsesmøde 2/11-2025

Til stede: Simon, Benedicte, Torben

Referent: Simon

Forsikring

Vi har gennemset vores forsikring hos Howden synes det ser fornuftigt ud. Charlesagers bankrådgiver har orienteret Simon om, at vi, via vores foreningspakke i banken, har mulighed for at få rådgivning om ansvar i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Dette er et samarbejde mellem Danske Bank og Tryg Forsikring.

Simon undersøger hvad de kan tilbyde og om vi evt kan få et bedre tilbud på forsikring hos Tryg.

Trappeprojektet: Afklaring af krav til arbejdets udførelse

Simon har nærlæst dispensationerne fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet for at afklare 2 forhold af betydning, for det kommende arbejde med trappen:

- Er det et krav at de nedgravede stolper ikke er trygimprægnerede?

- Kan det afklippede buskads flises og efterlades på skrænten?

Følgende kunne konstateres:

Det fremgår ikke af betingelserne for Fredningsnævnets og Kystdirektoratets dispensation at stolperne skal være af et bestemt materiale, men det er et krav at vanger og trin skal svæve over jorden.

Det er ikke beskrevet, at det afklippede materiale skal fjernes. Det skal dog bemærkes, at arbejdet skal udføres udenfor fuglenes yngletid.

AI nævner at fuglenes yngletid i DK typisk er fra marts til juli.

Gartneren forventer at udføre inden jul, så det vil der ikke være problemer i.

Torben hører Houg, hvad merprisen for egetræ’s stolper vil være. Hvis merprisen er beskeden, vil vi overveje bruge egetræsstolper i stedet for trykimprægnerede, for en sikkerheds skyld.

Det videre forløb med trappeprojektet

Tømrer og Gartner har bekræftet deres tilbud, som ligger indenfor den økonomiske ramme vedtaget på generalforsamlingen:

Tømrerarbejde: 57.551,25

Gartnerarbejde: 18.750

Det videre forløb vil være som følger:

- Benedicte sender orienteringsmail grundejerne.

- Benedicte sender mail til ”få det fikset” og hører om vi kan få del i puljen.

- Torben indhenter tilbud på egetræsstolper.

- Torben sætter gang i gartnerarbejdet, som forventes udført inden jul.

- Efter rydning af skrænten er udført besigtiger tømmeren området igen og lægger en plan for arbejdets udførelse.

- Simon sender ekstraordinær indkrævning ud, når vi har et overblik over om vi evt kan få tilskud fra ”få det fikset puljen”.

Kolonien

Adgang til stien er genetableret og opsætning af skilt er forberedt. Umiddelbart vurderer vi at stien er bred nok til passage af havetraktor. Vi er derfor tilfredse.

Vedtægter

Benedicte sender opdaterede vedtægter, som vedtaget på generalforsamlingen, ud med Peneo til underskrift (af Simon og Torben).

Landliggerudvalget

Næste møde er søndag 23/11-25. Torben deltager på Charlesagers vegne og tager en føler på om der er nogen emner af interesse for Charlesager. Hvis det er tilfældet vil vi informere grundejerne.