Bestyrelsesmøde 14.01.2026

Til stedet: Benedicte, Torben, Simon

Referent: Simon

- Få det fikset puljen (tilskud til trappeprojektet)

Benedicte har talt med Heidi fra ”få det fikset puljen”. Der er indkaldt til borgermøde 21.01-2026 kl 19 på Røsnæs. Benedicte deltager sammen med Torben. Benedicte vil på mødet, fremlægge vores trappeprojekt. Ud over vores trappeprojekt, ved vi, at menighedsrådet også har et projekt, som de søger penge til. På mødet kan der stemmes for én eller flere projekter. Det kræver 2/3 af stemmerne, for at et projekt kan gå videre. Herefter skal projektet godkendes på næste kommunalbestyrelsesmøde. Derfor: Jo flere vi dukker op, jo bedre chance er der for, at trappeprojekt kan få del i puljens penge. Benedicte sender en mail ud til grundejerforeningens medlemmer.

Der er den ”hage” ved få det fikset puljen, at der ikke kan søges penge til omkostninger som er afholdt. Da rydningen af skrænten er betalt, søger vi derfor udelukkende midler fra puljen, til at dække tømrerarbejdet.

- Trappeprojektet: det videre forløb

Efter rydning af skrænten, blev det klart, at den nye sti ligger i en højde, som er generende for Kurt og Linda, da den ligger helt op ad deres matrikel. Der er derfor behov for at grave lidt af stien. Torben og Simon mødes i starten af februar og graver første stykke ned (der hvor den nye trappe skal starte), så tømreren kan komme i gang. Resten må vi i fællesskab klare på arbejdsdagen til foråret. Torben aftaler desuden besigtigelse med tømreren.

På generalforsamlingen 2025 blev forslag 6.2 a vedtaget:

Idet den estimerede mindstepris for trappeprojektet var 72.500kr foreslog bestyrelsen at bruge kr. 20.000 af Charlesagers beholdning. Resten af (trappe)projektet finansieres via en ekstraordinær opkrævning, som således bliver mindst: (72.500-20.000)/31 = 1.694 kr. pr. matrikel og maksimalt (100.000-20.000)/31 = 2.581 kr. pr. matrikel.

Aktuelt har vi brugt 18.750kr på rydning af skrænten og tømreren har bekræftet sit tilbud på 57.551,25kr. Når der fratrækkes 20.000 fra Charlesagers indestående, giver dette følgende egenbetaling pr matrikel:

Betaling pr matrikel = (18.750 + 57.551,25 – 20.000)/ 31 matrikler = 1816,17kr

Vi har besluttet at udsende en ekstraordinær opkrævning på 2.000kr for at have en smule luft i budgettet. Et evt overskud vil, for nemheds skyld, blive modregnet næste års kontingentbetaling. De 2000kr ligger indenfor den økonomiske ramme som er godkendt på generalforsamlingen 2025.

Simon sender ekstraordinær opkrævning ud senest ultimo januar. Vi henstiller til at alle indbetaler hurtigst muligt at hensyn til projektets gennemførelse.